山东寿光巨能特钢有限公司高品质特钢精整生产线项目

环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关法律、法规

以及技术规范等要求，2020年3月24日，山东寿光巨能特钢有限公司在项目现场组织召开了“山东寿光巨能特钢有限公司高品质特钢精整生产线项目”竣工环境保护验收会，参加会议的有项目建设单位—山东寿光巨能特钢有限公司、环保验收报告编表制单位及验收监测单位—山东潍科检测服务有限公司等单位的代表，并邀请了2名专家，会议成立了项目竣工环境保护验收组（名单附后）。参会人员对该项目工程、环境保护设施建设及运行情况进行了现场检查，听取了验收监测单位及报告编制单位对项目竣工环境保护验收监测调查情况的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

# 一、项目建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

山东寿光巨能特钢有限公司高品质特钢精整生产线项目位于山东省寿光市北洛工业园特钢路以西，安阳街以南，羊益铁路以东，北洛南五路以北。项目厂区外100m范围内没有学校、医院等环境敏感点。

本项目新建厂房总建筑面积56535m2，新建1座步进梁式热处理炉（采用净化后的高炉煤气为燃料，配置1个高35米的煤烟烟囱和1个高35米的空烟烟囱）、新建3座电加热车底式退火炉、配备砂轮锯、抛丸机等设备共210台套。形成年产40万吨/年高品质特钢精整的生产能力。

2、建设过程及环保审批情况

2015年11月，潍坊市环境科学研究设计院有限公司编制完成了《山东寿光巨能特钢有限公司高品质特钢精整生产线项目环境影响报告表》。2015年11月27日，原寿光市环境保护局以寿环审表字[2015]157号文对本项目环境影响报告表进行了批复。

3、项目投资及劳动制度

项目总投资90700万元，环保投资953万元。项目新增劳动定员约237名，实行三班制，每班8小时工作制，年工作天数335天。

4、验收范围

本次验收范围按山东寿光巨能特钢有限公司高品质特钢精整生产线项目实际建设内容进行验收。

- 项目工程变动情况

项目变更情况一览表

| 序号 | 环评及环评批复要求 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资151630万元，环保总投资4008万元，环保总投资占比为2.65%。 | 项目总投资90700万元，环保总投资2100万元，环保总投资占比为2.31%。 | / |
| 2 | 建设4座车底式退火炉配套20m的烟囱 | 建设3座车底式退火炉并为电加热 | 有利变更 |
| 3 | 抛丸工序经设备自带的除尘系统处理后通过15米高以上排气筒排放。 | 1、抛丸工序和砂轮锯分别经设备自带的除尘系统处理后通过30米高以上排气筒排放。 2、项目新建1座步进梁式热处理炉，配置1个高35米的煤烟烟囱和1个高35米的空烟烟囱。 | 有利变更 |
| 4 | 配备火焰清理机及相应的处理措施 | 火焰清理机不再配备 | / |

根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），以上变更不属于重大变更。

# 三、环境保护措施建设情况

1、废水：

项目污水主要是生产废水和生活污水，生活污水主要是职工洗涤污水和冲刷厕所的污水，生活污水排放量按照用水量的80%计算，约为9648m³/a，经化粪池滞留沉淀处理后经污水管网排入寿光市城北中冶华天水务有限公司污水处理厂。生产废水主要是直接冷却循环水系统不定时排出的浓盐水，一部分经铁皮沟进入旋流池沉淀，用水泵加压送轧线冲氧化铁皮使用，一部分水经水泵加压送高效浊水净化器进行处理，用水泵加压送直接冷却使用。高效浊水净化器净化后约有7m3/h含泥废水送至污泥处理系统调节池处理，浓缩池上清液和脱水滤液返回净化器处理。另一部分污水经管道排入现有项目污水处理厂处理后回用。。

2、废气：

步进梁式热处理炉配置有1个煤烟烟囱P1和1个空烟烟囱P2，使用双蓄热式烧嘴工艺，实现低温低氧燃烧、低NOX排放，分别通过约35m高空烟烟囱和煤烟烟囱排放（高出厂房5m）。

抛丸机在工作过程中产生粉尘，经设备自带的除尘系统、布袋脉冲除尘系统净化，分别通过30米高以上排气筒P3和P4排放（高出厂房3m）。3台砂轮锯分别设置了布袋除尘器，之后分别通过30米高以上排气筒P5、P6和P7排放（高出厂房3m）。

项目在人工打磨等工序会有少量的无组织粉尘产生，通过自然沉降、加强车间通风等减少无组织废气的排放。

3、噪声:

本工程产生噪声的设备主要有规圆机组、锯机、剪切机、热处理炉汽化冷却汽包排汽、助燃风机、排烟风机、高压水除鳞泵、各类水泵等。项目运行过程中设备均置于生产车间内，已对声源采用基础减震措施，并经过距离衰减等有效的降低设备噪声对周围环境的影响。

4、固体废物：

本工程产生的固体废物主要有：生活垃圾，氧化铁皮，切头、切尾及过程废品、收尘，废辊环及废备件，废耐火材料，废矿物油和废油桶，水处理污泥等。氧化铁皮、加工废品、收集的尘、废备件等送烧结厂回收利用；废耐火材料送往渣场综合利用；水处理污泥送往烧结厂综合利用；废矿物油和废油桶收集后暂存于危废库，交由青州市鲁光润滑油有限公司处置。生活垃圾由环卫部门集中收集清运处理。

5、卫生防护距离

项目厂区100m距离内无新增敏感点。

6、其他环境保护设施

（1）环境风险防范设施

公司设有环保管理机构，环保规章制度基本完善。

公司编制了《山东寿光巨能特钢有限公司突发环境事件应急预案》，适用于本公司的突发环境事件和应急处置工作，已在原寿光市环保局备案，备案号370783-2018-656M。

公司制定重污染天气应急预案，并严格执行。

（2）项目无在线监测装置。

排气筒未安装在线监测系统。

# 四、环境保护设施调试效果

山东潍科检测服务有限公司编制的《山东寿光巨能特钢有限公司高品质特钢精整生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》表明，验收监测期间，项目生产工况稳定，环境保护设备正常运行，满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况稳定以及环保设备运行的要求，监测结果可以作为该项目竣工环境保护验收依据。

验收期间污染物排放情况如下：

1、废气

步进梁式热处理炉煤烟烟囱排气筒P1废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度最大值分别为4.9mg/m3，21mg/m3，22mg/m3；步进梁式热处理炉空烟烟囱排气筒废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度最大值分别为4.8mg/m3，22mg/m3，23mg/m3，两根排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990-2013）表1山东省钢铁工业大气污染物排放浓度限值要求。等效排气筒中颗粒物排放速率为0.33kg/h、二氧化硫的排放速率为1.39kg/h、氮氧化物的排放速率为1.41kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）实测浓度限值要求。

抛丸机排气筒进口中颗粒物两天浓度最大值为1554mg/m3。抛丸机排气筒中颗粒物两天浓度最大值为7.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值重点控制区要求，也满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990-2013）表1山东省钢铁工业大气污染物排放浓度限值要求。抛丸机颗粒物的去除效率为99.5%。

B线抛丸机排气筒进口中颗粒物两天浓度最大值为1160mg/m3，B线抛丸机排气筒中颗粒物两天浓度最大值为6.6mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值重点控制区要求。也满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990-2013）表1山东省钢铁工业大气污染物排放浓度限值要求。B线抛丸机颗粒物的去除效率为99.4%。

1号砂轮锯+布袋除尘器进口颗粒物两天浓度最大值为1051mg/m3，1号砂轮锯+布袋除尘器排气筒P5采样口颗粒物两天浓度最大值为4.6mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值重点控制区要求，也满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990-2013）表1山东省钢铁工业大气污染物排放浓度限值要求。1号砂轮锯布袋除尘颗粒物的去除效率为99.6%。

2号砂轮锯+布袋除尘器进口颗粒物两天浓度最大值为1171mg/m3，2号砂轮锯+布袋除尘器排气筒P6采样口颗粒物两天浓度最大值为4.7mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值重点控制区要求，也满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990-2013）表1山东省钢铁工业大气污染物排放浓度限值要求。2号砂轮锯布袋除尘颗粒物的去除效率为99.6%。

3号砂轮锯+布袋除尘器进口颗粒物两天浓度最大值为1056mg/m3，3号砂轮锯+布袋除尘器排气筒P7采样口颗粒物两天浓度最大值为4.5mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值重点控制区要求，也满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990-2013）表1山东省钢铁工业大气污染物排放浓度限值要求，3号砂轮锯布袋除尘颗粒物的去除效率为99.6%。

无组织排放废气颗粒物最大实测浓度为0.400mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3、噪声

项目厂界各监测点位昼间噪声最大值为59dB（A)，夜间噪声最大值54dB（A)，厂界噪声昼夜测量值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求.

4、固废

项目固废得到妥善处置，不会对环境造成不良影响。

- 总量控制

二氧化硫的年排放量为11.18t/a、氮氧化物的年排放量为11.33t/a，满足该项目污染物总量(二氧化硫年排放量52.7t/a，氮氧化物的年排放量为76.6t/a)要求。

六、排污许可证申请及核发情况

按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（环境部令第45号）要求，公司正在申领排污许可证，目前暂未批准。

# 六、工程建设对环境的影响

该项目废气经处理后达到行业标准及环大气（2019）35号文的排放要求，固废资源化利用、危废规范储存或处置。项目建设、运营对周边环境影响较小。噪声超标。

# 七、验收结论

项目实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度和环境风险防范措施，污染物排放达到国家相关排放标准，项目竣工环境保护验收合格。

# 八、后续要求

1、按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，核实完善环境监测计划，定期对污染源的排污状况进行监测。

2、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，确保废气、废水、噪声稳定达标排放；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

3、按关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）的规定及其他法规要求，固废环保设施经主管环保部门验收后，项目可正式投入生产运行。

九、验收人员信息

验收人员信息见附表山东寿光巨能特钢有限公司高品质特钢精整生产线项目验收组成员名单 。

项目组

2020年3月24日