寿光市环亚窗饰有限公司年产1950吨窗饰型材项目（一期）

环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，2018年11月9日，寿光市环亚窗饰有限公司在寿光市组织召开了“寿光市环亚窗饰有限公司年产1950吨窗饰型材项目（一期）竣工环境保护验收会议”，会上成立了验收工作组。验收工作组由项目建设单位-寿光市环亚窗饰有限公司、项目竣工环保验收监测单位及竣工环保验收监测报告编制单位-山东潍科检测服务有限公司及2名专家组成（验收组人员名单附后）。寿光市环保局参加会议。

验收工作组听取了项目工程环境保护执行情况和验收报告的汇报，对工程环境保护设施的建设情况进行了现场检查，核实了有关资料，经讨论后形成项目竣工环境保护验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

# 寿光市环亚窗饰有限公司新建年产1950吨窗饰型材项目位于山东省寿光市上口镇南环路北，东临寿光市通利窗饰，西临寿光市华通窗饰，南邻寿光市二和铝业，北临在建厂房。

# 项目占地面积5500㎡，主体工程包括总建筑面积2686.75m2生产车间3座、建筑面积1080m2仓库1座，建筑面积938.25m2的办公楼1座。项目一期购置电加热铝棒热剪炉3台、红外线模具加热炉3台、挤压机3台、冲床3台、时效炉1台、氮化炉1台以及水洗、洗油、钝化槽6台，共计20台（套）生产设备，形成年产1950吨窗饰型材的生产能力。

- 建设过程及环保审批情况

# 安徽省四维环境工程有限公司于2017年10月编制完成了《寿光市环亚窗饰有限公司年产1950吨窗饰型材项目环境影响报告表》。2017年12月22日，寿光市环境保护局以[2017]295号文对本项目环境影响报告表进行了批复。环评批复建设项目的3台铝棒热剪炉均以天然气为燃料，低氮燃烧后通过15米高排气筒排放。实际建设中由于寿光市上口镇天然气管道未通入，3台铝棒热剪炉均改为电加热。因此，项目分期验收，本次对年产1500吨铝型材项目（一期）的主体工程、生产及环保设施等实际建设内容进行验收，待3台铝棒热剪炉改为天然气为燃料后，再对热剪炉配套的天然气锅炉进行二期的验收。

# （三）投资情况

# 项目总投资300万元，其中环保投资28万元，环保投资占项目总投资的9.3%。

# 项目劳动定员20人，采用单班工作制，每班8小时，每年工作300天。

# （四）验收范围

本次验收按寿光市环亚窗饰有限公司年产1950吨窗饰型材项目（一期）实际建设情况验收。

# 二、工程变动情况

| 序号 | 环评及环评批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铝棒热剪炉3台，以天然气为燃料，分别经低氮燃烧后经15米高排气筒排放 | 铝棒热剪炉3台，均改为电加热 |
| 2 | 时效炉2台，以天然气为燃料，分别经低氮燃烧后经15米高排气筒排放 | 时效炉1台，以天然气为燃料，经低氮燃烧后经15米高排气筒排放 |

# 根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），验收组认为，以上变更不属于重大变更。

- 环境保护设施建设情况

## （一）废水

本项目用水主要是生产用水及生活用水。

生产用水包括挤压机冷却循环水、反渗透用水和水洗、除油及钝化池补充水。

挤压机冷却系统用水循环使用，定期补充，不外排；反渗透过程产生的浓水补充到冷却水池，软水用于型材的水洗；少部分铝型材按照客户要求进行水洗、除油和钝化处理，处理过程用水不定期补充，水质不达标后更换的废水暂存于废水储罐，经污水处理站间歇处理后与从化粪池收集的生活污水一起，经污水管网排入寿光飞昊水务有限公司处理。

（二）废气

本项目时效炉使用天然气为燃料，时效炉配有低氮燃烧器，燃烧后的废气经15m高排气筒排放。

## 未被收集的废气通过加强车间通风以无组织形式排放。

## （三）噪声

## 项目噪声主要为冲床、风机等运行时产生的噪声，通过基础减震、消声、隔声及合理布局等措施降低噪声对周边环境的影响。

（四）固体废物

项目产生的固体废弃物主要是剪切及锯切产生的废料，碱洗、水洗、钝化槽渣，污水处理站产生的污泥，设备维护产生的废机油和生活垃圾。

铝棒剪切及锯切过程中产生废料，全部由高邮市恒茂源金属制品有公司处理；项目除油过程中产生碱洗、水洗、钝化池槽渣，产生量为0.05t/a，属于危险废物，危废代码为336-064-17，废机油的产生量约为0.2t/a，危废代码为900-214-08，危废均暂存于危废库，并定期委托潍坊北控环境技术有限公司处理。污水处理站出产生的污泥和生活垃圾经收集后由环卫部门统一外运处理。

## （五）其他环境保护设施

## 1、环境风险防范设施

# 公司进行了分区防渗，配备了灭火器、应急事故水池等应急设物资和设施，设置了截流导排系统，编制了突发环境事件应急预案，并在寿光市环境保护局进行了备案（备案编号：370783-2018-249L）。

# 2、项目在线监测装置

# 项目无在线监测装置。

# 3、其它

# 公司制定了环境保护管理制度，并严格贯彻执行。

# (六)总量控制

## 二氧化硫的年产生量为4.8t/a，氮氧化物的年产生量为0.139t/a（总量指标二氧化硫：0.12t/a，氮氧化物0.365t/a），满足《寿光市建设项目污染物总量确认书》的要求。

# 四、环境保护设施调试效果

山东潍科检测服务有限公司编制的《寿光市环亚窗饰有限公司年产1950吨窗饰型材项目竣工环境保护验收监测报告表》表明，项目验收监测期间生产和环保设施运行正常，生产负荷为84.0%~86.0%，满足项目验收生产负荷75%以上的要求，监测数据可以作为验收依据。

污染物排放情况如下：

- 废水

验收监测期间，污水处理站进口的pH范围为6.34-6.75，其余污染物两天检测结果的日最大值为：色度为8，化学需氧量为12mg/L，生化需氧量为6.9mg/L，悬浮物为22mg/L，氨氮为0.503mg/L，总磷为1.08mg/L，总氮为8.74mg/L，石油类为0.34mg/L；污水处理站排放口的pH范围为6.32-6.81，其余污染物两天检测结果的日均值取最大值为：色度为4，化学需氧量为6mg/L，生化需氧量为3.4mg/L，悬浮物为16mg/L，氨氮为0.060mg/L，总磷为0.56mg/L，总氮为4.42mg/L，石油类为0.18mg/L，污水处理站对化学需氧量的去除效率为50%，氨氮的去除效率为88.1%。

污水总排放口的pH范围为6.20-6.56，其余污染物两天检测结果的日均值取最大值为：化学需氧量为148mg/L，生化需氧量为48.5mg/L，悬浮物为36mg/L，氨氮为16.0mg/L，总磷为0.94mg/L，总氮为25.9mg/L，阴离子表面活性剂未检出，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准要求和寿光飞昊水务有限公司的接收标准。

- 废气

监测结果表明，验收监测期间，时效炉排气筒废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度最大值分别为7.5 mg/m3，4 mg/m3，92 mg/m3，均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中大气污染物排放浓度限值（第四时段）重点控制区要求。烟气黑度小于1，满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）的限值要求。

项目厂界无组织排放废气颗粒物最大浓度为0.279mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准排放限值要求。

- 噪声

验收监测期间，项目南厂界、西厂界和北厂界的厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。东厂界昼间最大噪声值为62.9dB（A），超标2.9 dB（A）。夜间最大噪声值为58.6dB（A），超标8.6 dB（A）。厂界200m范围内没有环境敏感点。

五、工程建设对环境的影响

寿光市环亚窗饰有限公司年产1950吨窗饰型材项目符合国家有关产业政策，各项治理措施得到落实，污染物能够满足达标排放要求，项目建设具有良好的经济效益、环境效益和社会效益，厂址选址合理。从环境保护的角度分析，项目的继续运行可行。

# 六、验收结论

寿光市环亚窗饰有限公司年产1950吨窗饰型材项目（一期），建设过程中落实了各项环保要求，排放污染物除东厂界噪声超标外其他指标均达标，项目符合通过验收条件，验收合格。

- 后续要求

- 补充环境保护监测计划，定期开展跟踪监测，并做好记录；

# 2、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

# 3.进一步健全环保管理机构及人员，加强对环保管理人员培训，提高员工的环保意识。

# 4、改善降低噪声污染的措施，实现噪声达标排放。

寿光市环亚窗饰有限公司

2018年11月9日